## Slide 1: Agenda
Projektvorstellung
Teilzielvorstellung
Zeitplanvorstellung
Soll- und Ist-Analyse
Ausblick
Offene Fragerunde

## Slide 2: 1. Projektvorstellung
Datenbank- und Webanbindung einer
virtuellen Fabrik mittels OPCUA
Komponenten:
Visual Components (Bild anzeigen?)
OPC UA (Variablenkapselung, Serverbereistellung)
Datenbank
Node-RED (Bild?)

## Slide 4: 1. Projektvorstellung
Datenerfassung und –abstraktion von Industrieanlagen mittels OPC UA
Komponenten:
Visual Components (Bild anzeigen?)
OPC UA (Variablenkapselung, Serverbereistellung)
Datenbank
Node-RED (Bild?)

## Slide 7: 2. Teilzielvorstellung
Beschaffung der Software
Konfiguration der virtuellen Maschine (wie wurde sie erstellt)
Installation und Konfiguration des Zählsensors

## Slide 8: Add on

## Slide 9: Add on

## Slide 10: Komponentenskripte verstehen

## Slide 11: Komponentenskripte verstehen

## Slide 12: Signale verstehen

## Slide 13: Signale verstehen

## Slide 14: Der Volumensensor

## Slide 15: Der Volumensensor

## Slide 16: Der Volumensensor

## Slide 17: Der Volumensensor

## Slide 18: Der Volumensensor

## Slide 19: Fabrikansicht

## Slide 20: 3. Vorstellung der Zeitplanung
- Tabellen- oder Balkenbild?

## Slide 21
Soll- Ist - Analyse |  |  |  |  |  | 
 | SOLL-Zustand |  |  |  | IST-Zustand | 
Arbeitsschritt | Von |  | Bis |  |  | 
Dokumentation | 13.09.19 |  | 02.03.20 |  | In Arbeit, wird bis zum Projektende weiter gepflegt | 
Beschaffung von Software und Lizenzen | 13.09.19 |  | 10.10.19 |  | Abgeschlossen am 03.10.19 | 
Konfiguration der virtuellen Maschine | 23.09.19 |  | 03.10.19 |  | Abgeschlossen am 29.09.19 | 
Installation der Software „Visual Components“ | 10.10.19 |  | 11.10.19 |  | Abgeschlossen am 03.10.19 | 
Installation der Software „UA Exper“ (virtuelle Maschine) | 03.10.19 |  | 03.10.19 |  | Abgeschlossen am 29.09.19 | 
Installation/ Konfiguration des Fließbandsensors | 12.10.19 |  | 24.10.19 |  | Abgeschlossen am 20.10.19 | 
Analyse der Teilziele |  |  |  |  |  | 
Teilziel |  | SOLL-Zustand |  |  |  | IST-ZUSTAND
Beschaffung von Software und Lizenzen |  | Erreicht zur 1.MSS |  |  |  | Erreicht
Konfiguration der virtuellen Maschine |  | Erreicht zur 1.MSS |  |  |  | Erreicht
Installation/ Konfiguration des Fließbandsensors |  | Erreicht zur 1.MSS |  |  |  | Erreicht

## Slide 22: Nächsten Schritte
Installtaion + Konfiguration des
OPC UA-Servers
Installation + Konfiguration der
OPC UA – Clients, Aktoren und Sensoren
Datenbankerstellung und Anbindung