Projektvereinbarung

Projekttitel	Datenbank- und Webanbindung einer virtuellen Fabrik mittels OPC-UA
Projektteam	Ondrej Hruby / Michael Mölle
Projektleiter	Dr. Markus Hofmann
Projektauftraggeber	Dr. Markus Hofmann
Projektkunden	-
Projektdauer	Geplanter Beginn: 13.09.19 / Geplantes Ende: 03.02.20
Projektgesamtziel	In einer fiktiven Limonaden-Abfüll-Fabrik in der Software namens „Visual Components“ sind diverse Aktoren und Sensoren vorhanden. Ziel ist es, die Aktoren anzusteuern und Sensordaten mittels OPC-UA zu gewinnen. Die erfassten Daten werden durch eine Anbindung in eine Datenbank eingepflegt und die bidirektionale Steuerung der Füllanlage über eine Webanbindung mittels node-red realisiert.
Zu verarbeitende Daten	Sensordaten
Eingesetzte Techniken	Für den Betrieb der Software „Visual Components“ soll ein Fujitsu-Life-Book mit einem Intel i5 Prozessor und 16 GB RAM verwendet werden. / Beim OPC-UA-Server handelt es sich um einen lokalen OPC UA C++ Demo Server V1.7.0, der auf einer virtuellen Windows 10 Maschine betrieben werden soll. / Die Abstraktion der Daten soll mittels node-red auf einer weiteren virtuellen Windows 10 Maschine realisiert werden.
Projektziele- und -ereignisse	Teilziel: Beschaffung der Software / Ergebnis: / Teilziel: Konfiguration der virtuellen Maschine / Ergbenis: / Teilziel: Installation und Konfiguration des Fließbandsensors / Ergebnis: / Teilziel: Einrichtung des OPC-UA-Servers / Ergebnis: / Teilziel: Einrichtung von Client-Server-Verbindungen / Ergebnis: / Teilziel: Einrichtung einer Datenbankanbindung / Ergebnis: / Teilziel: Datenauswertung mittels node-red / Ergebnis: / Teilziel Einrichtung einer Webanbindung zur bidirektionalen Steuerung / Ergebnis:
Besondere Anforderungen	Der Fließbandsensor muss die korrekte Füllmenge der Flaschen erkennen. Ist dies nicht der Fall, darf die Flasche nicht gewertet werden.
Nicht-Ziele / Nicht-Inhalte
Meilensteine	Meilensteine: Datum: / 1. Sitzung: 25.10.19 / In der Meilensteinsitzung sollen die Teilziele „Beschaffung der Software“, „Konfiguration der virtuellen Maschine“ und „Installation und Konfiguration des Fließbandsensors“ erreicht sein. / 2. Sitzung: 13.12.19 / In der Meilensteinsitzung sollen die Teilziele „Einrichtung des OPC-UA-Servers“, „Einrichtung von Client-Server-Verbindungen“ und „Einrichtung einer Datenbankverbindung“ erreicht sein. / 3. Sitzung 21.02.19 / In der Meilensteinsitzung soll das Ziel „Datenauswertung mittels node-red“ und „Einrichtung einer Webanbindung zur bidirektionalen Steuerung“.
Randbedingungen und -projektkontext	Software und dazugehörige Lizenzen müssen vorliegen
Projektklassifizierung	Komplexität hoch / Neuartigkeitsgrad mittel / Projektumfang hoch / Projektrisiko mittel
Projektressourcen	Ressourcen Menge / Notebook 2 / Visual Components V1.7.0 1 / UA Expert 1 / UA C++ Demo-Server 1 / UA C++ Demo-Client 1 / Node-red 1 / OPC Router 1
Projektbudget	-
Projektentscheidung	Freigabe: Freigabe am: / 13.09.19
Anlagen	- Zeitplanung / - Machbarkeitsanalyse